„Ráckevei (Soroksári) Duna-ág vízgadálkodásának, vízminőségének

javítása” tárgyú EU támogatásra számottartó projekt előkészítése

Kotrás és iszapelhelyezés projektelem

Célja: az RSD-ben több évtizede lerakódott, magas szervesanyag tartalmú mederüledék eltávolítása kotrással, a kikerülő iszap ideiglenes és végleges elhelyezése, hasznosításának megoldása.

2008. njanuárig a meder- és iszapfelmérések valamint a minőségi vizsgálatok történtek meg. Ezek eredményeire alapozva történik a kotrás további tervezése, a kotrásra kerülő iszap mennyiségének meghatározása, az elhelyezésre szolgáló területek felmérése és kiválasztása, valamint az iszap végleges elhelyezésének tervezése.

A tervezés során az illetékes hatóságokkal (környezetvédelmi és természetvédelmi hatósággal, valamint víztest kezelőjével) a mederkotrás korlátainak meghatározásáról, az érintett önkormányzatokkal és a területtulajdonosokkal pedig a zagyterek és elhelyező területek biztosításáról egyeztetések lefolytatására lesz szükség.

Szennyezőanyagok parti sávból történő kivezetése4 projektelem

Célja: a Duna-ágat közvetlenül terhelő, elsősorban a parti sávban található üdülőkből származó szennyvíz eredetű szennyezések felmérése és intézkedések kidolgozása a további szennyezések megakadályozására.

Átvezetés projektelem

Célja:  az FCSM Zrt. által üzemeltetett dél-pesti szennyvíztisztító telepről származó, tisztított szennyvíz átvezetése a Dunába.

Műtárgy rekonstrukció projektelem

Az 1956-os árvíz során megrongálódott tassi vízleeresztő műtárgy újjáépítésének célja az RSD biztonságos és megfelelő vízmennyiséget és vízminőséget garantáló üzemeltethetőségének megteremtése.